AYNI GOLD

P2P Marketplace

План внедрения в текущее приложение

Готовые промты для Claude Code

Версия 1.0 · Март 2026

Конфиденциальный документ

На основе: AYNI P2P Marketplace Strategy v1.0

# 0. Контекст и подход

Этот документ переводит стратегический анализ P2P Marketplace в конкретные промты для Claude Code, привязанные к текущей кодовой базе приложения AYNI Gold (React + Vite + TypeScript + Tailwind + Zustand + TanStack Query).

Текущая навигация приложения (по скринам) Desktop: AYNI ¦ Home ¦ Positions ¦ Resources ¦ [Participate] ¦ 🔔 ¦ Premium ¦ Avatar Маркетплейс будет интегрирован как sub-tab внутри Participate (рекомендация из стратегии). При росте до 500+ холдеров — выделяется в отдельный таб навигации.

## 0.1 Маппинг стратегии → фазы разработки

| Стратегия | Фаза разработки | Недели | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP Bulletin Board | Фаза 1: UI + Mock API | 2–3 | P0 — критический |
| MVP Bulletin Board | Фаза 2: Escrow контракт + Backend API | 3–4 | P0 — критический |
| MVP Bulletin Board | Фаза 3: Интеграция + KYC gate | 1–2 | P0 — критический |
| Order Book Lite | Фаза 4: Rating + Фильтры + Burn | 3–4 | P1 — высокий |
| OTC + Liquidity Window | Фаза 5: Quarterly Window + HNW | 4–6 | P2 — средний |

## 0.2 Новые маршруты

| Маршрут | Компонент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| /participate/marketplace | MarketplacePage | Список предложений (Bulletin Board) |
| /participate/marketplace/create | CreateListingPage | Создание листинга продавцом |
| /participate/marketplace/:id | ListingDetailPage | Детали предложения + покупка |
| /participate/marketplace/my | MyListingsPage | Мои листинги (продавец) |

## 0.3 Новые файлы в проекте

src/

├── app/

│   ├── MarketplacePage.tsx

│   ├── CreateListingPage.tsx

│   ├── ListingDetailPage.tsx

│   └── MyListingsPage.tsx

├── components/

│   └── marketplace/

│       ├── ListingCard.tsx

│       ├── ListingGrid.tsx

│       ├── ListingFilters.tsx

│       ├── CreateListingForm.tsx

│       ├── PriceDeviationBadge.tsx

│       ├── EscrowStatusIndicator.tsx

│       ├── SellerBadge.tsx

│       ├── BuyConfirmModal.tsx

│       ├── PostBuyStakePrompt.tsx

│       └── index.ts

├── hooks/

│   ├── useMarketplace.ts

│   └── useCreateListing.ts

├── services/

│   └── marketplace.ts

├── stores/

│   └── marketplaceStore.ts

└── types/

└── marketplace.ts

# 1. Фаза 1: UI + Mock API (2–3 недели)

## 1.1 Типы и Store

Первый промт создаёт типы данных маркетплейса и Zustand store. Все типы согласованы с текущим API-контрактом приложения.

PROMPT: 1A — Типы данных маркетплейса

Создай файл src/types/marketplace.ts со следующими TypeScript-интерфейсами:

1. ListingStatus = "active" | "reserved" | "completed" | "expired" | "cancelled"

2. MarketplaceListing:

- id: string

- sellerId: string

- sellerName: string (KYC verified name)

- sellerKycLevel: "standard" | "enhanced"

- sellerCompletionRate: number (0-100)

- sellerTotalDeals: number

- ayniAmount: number

- askPriceUsdc: number (total price)

- pricePerAyni: number

- officialPricePerAyni: number

- priceDeviation: number (% from official, e.g. -5 or +3)

- positionHistory: { stakedSince: string (ISO), quartersPaid: number,

totalPaxgEarned: number, positionDurationMonths: number }

- status: ListingStatus

- createdAt: string (ISO)

- expiresAt: string (ISO)

- escrowTxHash: string | null

3. MarketplaceFilters:

- lotSize: "all" | "small" | "medium" | "large"

(small < 5000 AYNI, medium 5000-50000, large > 50000)

- priceRange: "all" | "discount" | "at_market" | "premium"

- sortBy: "newest" | "price_low" | "price_high" | "amount_high"

4. CreateListingInput:

- positionId: string

- ayniAmount: number

- askPriceUsdc: number

- durationDays: 7 | 14 | 30

5. MarketplaceStats:

- totalListings: number

- totalVolume: number

- avgPriceDeviation: number

- avgTimeToFill: number (days)

Экспортируй все типы. Используй strict TypeScript.

PROMPT: 1B — Zustand Store

Создай src/stores/marketplaceStore.ts:

import { create } from 'zustand'

import типы из '@/types/marketplace'

Store должен содержать:

- listings: MarketplaceListing[]

- filters: MarketplaceFilters (дефолт: all/all/newest)

- stats: MarketplaceStats | null

- selectedListingId: string | null

- isCreateModalOpen: boolean

Actions:

- setFilters(filters: Partial<MarketplaceFilters>)

- setSelectedListing(id: string | null)

- toggleCreateModal()

- getFilteredListings() — селектор, фильтрует listings по filters

Следуй паттерну других stores в проекте (authStore, uiStore).

Не используй persist — маркетплейс всегда загружается с сервера.

## 1.2 Mock Data и API Service

PROMPT: 1C — Mock Data для маркетплейса

Создай src/services/mock/data/marketplace.ts:

Сгенерируй 8 моковых листингов с разными параметрами:

- 3 маленьких лота (1000-4000 AYNI, $300-$1200)

- 3 средних (5000-30000 AYNI, $1500-$9000)

- 2 крупных (50000+ AYNI, $15000+)

Для каждого листинга:

- priceDeviation: от -15% до +8% (реалистично)

- positionHistory: разные сроки (3-24 мес.), 1-8 квартальных выплат

- sellerCompletionRate: 80-100%

- status: 6 active, 1 reserved, 1 completed

Также создай mockMarketplaceStats.

Затем создай src/services/marketplace.ts:

- getListings(): Promise<MarketplaceListing[]>

- getListingById(id: string): Promise<MarketplaceListing>

- createListing(input: CreateListingInput): Promise<MarketplaceListing>

- cancelListing(id: string): Promise<void>

- purchaseListing(id: string, paymentMethod: string): Promise<{txHash: string}>

- getMarketplaceStats(): Promise<MarketplaceStats>

Пока все функции возвращают mock data с задержкой 500ms.

Следуй паттерну других сервисов в src/services/.

PROMPT: 1D — TanStack Query hooks

Создай src/hooks/useMarketplace.ts:

Используя TanStack Query (React Query), создай hooks:

1. useMarketplaceListings()

- useQuery с ключом ["marketplace", "listings"]

- staleTime: 30 * 1000 (30 сек)

- Возвращает { listings, stats, isLoading, error }

2. useListingDetail(id: string)

- useQuery ["marketplace", "listing", id]

- enabled: !!id

3. useCreateListing()

- useMutation с onSuccess: invalidate ["marketplace"]

- Возвращает { createListing, isCreating }

4. usePurchaseListing()

- useMutation с onSuccess: invalidate ["marketplace"] + ["portfolio"]

- Возвращает { purchase, isPurchasing }

Следуй паттернам из src/hooks/ в проекте.

## 1.3 UI-компоненты

PROMPT: 1E — ListingCard

Создай src/components/marketplace/ListingCard.tsx:

Карточка предложения на маркетплейсе. Стиль: как карточки позиций на экране Positions.

Props: listing: MarketplaceListing, onClick: () => void

Структура карточки:

┌─────────────────────────────────────┐

│ [KYC Badge] Seller Name    [Status] │

│                                     │

│ 17,024 AYNI                         │

│ $5,000.00 USDC         [-3.2%]     │

│                        скидка       │

│─────────────────────────────────────│

│ ⏳ 12 мес. в позиции · 4 выплаты │

│ Истекает: 14 дней               │

└─────────────────────────────────────┘

Стили:

- bg: var(--color-surface-card), border: var(--color-border), radius: var(--radius-xl)

- shadow: var(--shadow-sm), hover: var(--shadow-md) + translateY(-2px)

- PriceDeviation: зелёный если скидка (< 0), серый если 0, жёлтый если надбавка (> 0)

- KYC Badge: зелёная галочка standard, золотая enhanced

- Используй Framer Motion для hover-анимации

- Форматирование чисел через formatCurrency из src/lib/

- AYNI amounts в JetBrains Mono

Комплаенс-язык: "Предложение от участника" (не "trade/sell").

"Цена участника" (не "market price").

PROMPT: 1F — ListingFilters + ListingGrid

Создай два компонента:

1. src/components/marketplace/ListingFilters.tsx

Фильтры как pill-tabs (как на экране Resources: Learn | Trust & Transparency).

Ряд 1 — Размер лота: [Все] [S < $1.5k] [M $1.5-15k] [L > $15k]

Ряд 2 — Цена: [Все] [Со скидкой] [По рынку] [С надбавкой]

Ряд 3 — Сортировка: dropdown [Новые | Цена ↑ | Цена ↓ | Объём ↓]

Стиль pill: как текущие tabs в приложении (radius-full, active: bg-primary text-white).

Используй marketplaceStore.setFilters().

2. src/components/marketplace/ListingGrid.tsx

Сетка карточек:

- Desktop: grid grid-cols-2 gap-4 (max-w-content)

- Tablet: grid-cols-2

- Mobile: grid-cols-1

Props: listings: MarketplaceListing[], isLoading: boolean

Loading state: 4 skeleton-карточки (как SkeletonLoader в проекте).

Empty state: "Предложений пока нет" + "Создайте первое предложение" CTA.

PROMPT: 1G — MarketplacePage

Создай src/app/MarketplacePage.tsx:

Это главный экран маркетплейса, доступен по /participate/marketplace.

Структура экрана:

1. PageHeader: "Маркетплейс участников"

Subtitle: "Приобретайте AYNI напрямую у других участников"

2. Stats bar (4 карточки в ряд, как QuickStatsRow на Home):

- Активных предложений: {N}

- Общий объём: $\{X}

- Ср. отклонение: {X}%

- Ср. срок продажи: {X} дн.

3. ListingFilters

4. ListingGrid

5. Кнопка "Создать предложение" (secondary button, справа от заголовка)

Ведёт на /participate/marketplace/create

6. Дисклеймер внизу (как на Participate экране):

"Цены на маркетплейсе устанавливаются участниками.

AYNI TOKEN INC. предоставляет только техническую инфраструктуру."

Используй useMarketplaceListings() hook.

Layout: как другие страницы — max-w-content, mx-auto, px-12 desktop / px-4 mobile.

PROMPT: 1H — Интеграция в навигацию Participate

На экране Participate (текущий "Start Participating") добавь

sub-tabs под заголовком, как на экране Resources (где есть Learn | Trust & Transparency).

Табы: [Participate] [Marketplace]

- Tab "Participate" — текущий контент (Start Participating, калькулятор, официальная покупка)

- Tab "Marketplace" — новый MarketplacePage

Реализация:

1. Найди экран с текстом "Start Participating" или "Choose your participation amount"

2. Оберни в контейнер с tabs

3. Используй компонент Tabs из Radix UI (Radix Tabs)

4. Дефолтный таб: "Participate"

5. Стиль tabs: underline variant, как на экране Resources

Также добавь маршруты в React Router:

/participate — таб Participate (текущий контент)

/participate/marketplace — таб Marketplace

/participate/marketplace/create — создание листинга

/participate/marketplace/:id — детальная страница

## 1.4 Страница деталей и создание листинга

PROMPT: 1I — ListingDetailPage

Создай src/app/ListingDetailPage.tsx:

Экран деталей предложения. Маршрут: /participate/marketplace/:id

Layout: 2 колонки desktop (60%/40%), стек mobile.

Левая колонка (60%):

- Кнопка "← Назад к предложениям"

- Заголовок: "{ayniAmount} AYNI" (number-lg, JetBrains Mono)

- Цена: "${askPriceUsdc}" + badge отклонения

- Разделитель

- "История позиции" — карточка с данными:

В позиции с: {stakedSince}

Кварталов выплат: {quartersPaid}

Получено PAXG: {totalPaxgEarned}

Срок позиции: {durationMonths} мес.

- Разделитель

- "О продавце" — KYC badge + имя + completion rate

- EscrowStatusIndicator: "Токены заморожены в эскроу"

(анимированный индикатор с иконкой замка lucide-react Shield)

Правая колонка (40%):

- Карточка покупки (sticky top):

"Приобрести {ayniAmount} AYNI"

Сумма: ${askPriceUsdc}

Комиссия (2.5%): ${fee}

Итого: ${total}

[Get ${total} in AYNI →] — primary CTA

Текст: "После покупки вы сможете активировать участие"

- Дисклеймер перед кнопкой — body-sm, text-muted

Нажатие CTA → BuyConfirmModal (Radix Dialog):

- Summary сделки

- Выбор оплаты: USDC / USDT

- Подтверждение → usePurchaseListing()

- Success → PostBuyStakePrompt: "Активировать участие сейчас?" + кнопка → /participate

PROMPT: 1J — CreateListingPage

Создай src/app/CreateListingPage.tsx:

Экран создания предложения. Маршрут: /participate/marketplace/create

Layout: одна колонка, max-w-[640px], mx-auto. Как экран Participate.

Структура:

1. "← Назад"

2. Заголовок: "Создать предложение"

Subtitle: "Передайте свои токены другому участнику"

3. "Выберите позицию" — дропдаун со списком завершённых позиций

4. "Количество AYNI" — input с ползунком (0 — max из позиции)

Подпись: "Доступно: {max} AYNI"

5. "Запрашиваемая цена" — input в USDC

Под inputом: "Официальная цена: $X.XX за AYNI"

Badge отклонения в реальном времени: "+2.3% от официальной"

Валидация: цена не ниже 85% официальной (circuit breaker)

Если < 85%: ошибка "Минимальная цена: $X.XX (85% официальной)"

6. "Срок предложения" — pill-выбор: [7 дней] [14 дней] [30 дней]

7. Preview-карточка (как PROJECTED OUTPUT на Participate):

Вы получите: ${askPriceUsdc}

Комиссия (2.5%): -${fee}

Сжигание: {burnAmount} AYNI

Итого к получению: ${net}

8. [Create listing →] — primary CTA, full-width

Под кнопкой: "Токены будут заморожены в эскроу до завершения сделки"

Используй React Hook Form + Zod. Следуй паттерну Participate экрана.

## 1.5 Контекстные точки входа

PROMPT: 1K — CTA из Positions

На экране Positions (Your Positions), для позиций со статусом "Completed"

добавь третью опцию рядом с кнопками Withdraw и Reinvest:

[Withdraw] [Reinvest] [List on Marketplace →]

Кнопка "List on Marketplace":

- Стиль: ghost button с иконкой lucide-react "Store"

- Только для завершённых позиций (status === "completed")

- onClick: navigate("/participate/marketplace/create?positionId={id}")

- Текст на русском: "Передать на маркетплейс"

- На английском: "List on Marketplace"

Найди компонент с кнопками "Withdraw" и "Reinvest" и добавь третью.

Отображай только если позиция завершена.

PROMPT: 1L — Cooldown баннер

Создай src/components/marketplace/CooldownBanner.tsx:

Информационный баннер на CreateListingPage.

Показывается если позиция завершилась менее 7 дней назад.

Стиль: как warning banner (bg: --color-warning-light, border-left: 4px --color-warning)

Иконка: lucide-react Clock

Текст: "Период ожидания: осталось {N} дней"

Subtitle: "После завершения позиции действует 7-дневный период ожидания"

Кнопка создания листинга должна быть disabled на это время.

Props: cooldownEndDate: string (ISO), или null если cooldown прошёл.

# 2. Фаза 2: Backend API + Escrow (зависит от бэкенда)

Эта фаза требует работы бэкенд-разработчика. Промты описывают контракт API и интеграцию фронтенда.

## 2.1 API-контракты

| Endpoint | Method | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/marketplace/listings | GET | Список активных листингов + фильтры | Required |
| /api/marketplace/listings/:id | GET | Детали листинга | Required |
| /api/marketplace/listings | POST | Создать листинг (escrow lock) | Required + KYC |
| /api/marketplace/listings/:id | DELETE | Отменить листинг (escrow unlock) | Required + Owner |
| /api/marketplace/listings/:id/purchase | POST | Купить листинг | Required + KYC |
| /api/marketplace/stats | GET | Статистика маркетплейса | Required |
| /api/marketplace/my-listings | GET | Мои листинги | Required |

PROMPT: 2A — Переключение с mock на real API

Обнови src/services/marketplace.ts:

Замени mock-функции на реальные API-вызовы.

Используй тот же HTTP-клиент, что и в других сервисах (src/services/api.ts).

getListings(filters?: MarketplaceFilters):

GET /api/marketplace/listings?lotSize=...&priceRange=...&sortBy=...

getListingById(id):

GET /api/marketplace/listings/{id}

createListing(input: CreateListingInput):

POST /api/marketplace/listings

Body: { positionId, ayniAmount, askPriceUsdc, durationDays }

cancelListing(id):

DELETE /api/marketplace/listings/{id}

purchaseListing(id, paymentMethod):

POST /api/marketplace/listings/{id}/purchase

Body: { paymentMethod }

getMarketplaceStats():

GET /api/marketplace/stats

getMyListings():

GET /api/marketplace/my-listings

Обработка ошибок: как в других сервисах проекта. Toast на ошибку.

Сохрани mock-данные как fallback под флагом VITE_USE_MOCKS=true.

# 3. Фаза 3: Интеграция + KYC Gate (1–2 недели)

PROMPT: 3A — KYC Gate для маркетплейса

Создай src/components/marketplace/KycGate.tsx:

Компонент-обёртка. Проверяет KYC-статус пользователя.

Если KYC не пройден:

- Показывает фулл-экран overlay:

Иконка: ShieldCheck (lucide-react)

Заголовок: "Верификация необходима"

Текст: "Для участия в P2P-трансферах требуется прохождение верификации"

[Начать верификацию →] — primary CTA

Стиль: как EmptyState в проекте

Если KYC пройден: рендерит children.

Использование:

<KycGate>

<MarketplacePage />

</KycGate>

Проверяет через authStore (или user API) поле kycStatus.

PROMPT: 3B — Geo-блокировка

Создай src/components/marketplace/GeoRestriction.tsx:

Компонент проверки геолокации. Блокирует доступ для US и EU резидентов.

Если заблокирован:

Иконка: Globe (lucide-react)

Заголовок: "Маркетплейс недоступен в вашем регионе"

Текст: "По регуляторным требованиям P2P-трансферы недоступны

для резидентов США и ЕС."

[Вернуться к участию →]

Проверка: GET /api/user/geo или из профиля пользователя.

Заблокированные страны: US + EU member states.

PROMPT: 3C — Уведомления

Добавь marketplace-уведомления в существующую систему уведомлений (колокольчик в header).

Новые типы уведомлений для продавца:

- "marketplace_reserved": "Ваше предложение забронировано"

- "marketplace_completed": "Сделка завершена. Вы получили ${amount} USDC"

- "marketplace_expired": "Предложение истекло. Токены разморожены."

Для покупателя:

- "marketplace_purchased": "Вы приобрели {amount} AYNI"

Добавь иконку Store (lucide-react) для marketplace-уведомлений.

Найди компонент NotificationBell или компонент с иконкой колокольчика в навигации.

# 4. Фаза 4: Rating + Burn + Circuit Breakers (3–4 недели)

Соответствует V1 из стратегии: рейтинги продавцов, интеграция дефляционного сжигания, фильтры и circuit breakers.

PROMPT: 4A — Seller Rating

Создай src/components/marketplace/SellerRating.tsx:

Компонент рейтинга продавца. Показывается на ListingCard и ListingDetailPage.

Props: completionRate: number, totalDeals: number, kycLevel: string

Визуал:

- KYC Badge: зелёная галочка (standard) / золотая галочка (enhanced)

- "Завершил {totalDeals}/{totalDeals} сделок" (100% rate)

- Если totalDeals === 0: "Новый участник"

- Tooltip: "Все участники прошли верификацию KYC"

Используй Radix Tooltip, lucide-react (CheckCircle, ShieldCheck).

PROMPT: 4B — Burn Ticker на маркетплейсе

Добавь BurnTicker на MarketplacePage под stats bar.

Создай src/components/marketplace/BurnTicker.tsx:

Компактный баннер с счётчиком сожжённых токенов:

"🔥 Сожжено через маркетплейс: {N} AYNI ($X)"

Справа: ссылка "Etherscan ↗"

Стиль: компактный, одна строка, bg: --color-gold-light, radius-lg.

Число анимируется через useCountUp.

Фонт числа: JetBrains Mono.

API: GET /api/marketplace/burn-total → { totalBurned: number, totalBurnedUsd: number }

НЕ размещать на главном dashboard — только на маркетплейсе и Tokenomics.

PROMPT: 4C — Circuit Breakers UI

Добавь визуальные circuit breakers на CreateListingPage:

1. Ценовой пол (85%):

Найди input цены на CreateListingPage.

Добавь Zod validation: pricePerAyni >= officialPrice * 0.85

При нарушении: красный border + текст

"Минимальная цена: $X.XX (85% официальной цены $Y.YY)"

2. Daily dump limit (10%):

Если API возвращает ошибку DAILY_LIMIT_EXCEEDED:

Показать warning banner:

"Дневной лимит предложений достигнут. Попробуйте завтра."

3. 7-day cooldown:

Компонент CooldownBanner уже создан (промт 1L).

Интегрируй в CreateListingPage:

- Позиции с cooldown — disabled в дропдауне выбора

- Tooltip: "Доступно через {N} дней"

# 5. Фаза 5: Quarterly Window + HNW (4–6 недель)

Финальная фаза из стратегии V2. Реализуется после стабилизации V1 и достижения GMV $50k/мес.

PROMPT: 5A — Liquidity Window UI

Создай src/components/marketplace/LiquidityWindow.tsx:

Компонент "Окно ликвидности" — баннер на MarketplacePage.

Состояния:

A) Окно открыто (7 дней в квартал):

Зелёный баннер: "Окно ликвидности открыто"

Обратный отсчёт: "3 дня 14ч осталось"

CTA: "Подать заявку"

B) Окно закрыто:

Серый баннер: "Следующее окно: Jun 3, 2026"

"Совпадает с квартальной выплатой PAXG"

Дизайн: как CTA-баннер "Добавьте $4,000 чтобы достичь Operation"

с главного экрана Home (тёмный фон, золотой акцент).

PROMPT: 5B — HNW Deal Room

Создай src/components/marketplace/HnwBanner.tsx:

Компонент для крупных сделок (> $50k).

Размещается внизу MarketplacePage.

Стиль: как баннер "Participating with more than $5,000?"

на экране Participate.

Текст: "Передаёте более $50,000?"

Subtitle: "Наша команда организует прямую сделку с усиленной верификацией"

CTA: "Свяжитесь с нами →" (mailto: или Intercom)

Это placeholder для будущего OTC Desk.

# 6. Чеклист комплаенса для всех промтов

Критически важно: комплаенс-язык Во всех промтах и компонентах строго запрещено: ✘ Инвестировать / invest → ✔ Приобрести / Участвовать / acquire / participate ✘ Доход / earnings / profit → ✔ Распределение / distributions ✘ Портфель / portfolio → ✔ Позиции / positions ✘ Биржа / exchange / trade → ✔ Маркетплейс участников / P2P-трансфер ✘ Продать / sell → ✔ Передать позицию / list on marketplace ✘ Купить дешевле / buy cheaper → ✔ Приобрести по цене участника ✘ Стейкинг / staking / staked → ✔ Участие / позиция / participation

## 6.1 Дисклеймеры (обязательные на каждом экране)

| Экран | Дисклеймер |
| --- | --- |
| MarketplacePage | Цены устанавливаются участниками. AYNI TOKEN INC. предоставляет только тех. инфраструктуру. |
| CreateListingPage | Токены замораживаются в эскроу. Прошлые цены не гарантируют будущих. |
| ListingDetailPage | P2P-трансфер между участниками. AYNI — utility token, не инвест. инструмент. |
| BuyConfirmModal | Участие в трансферах добровольно. Консультируйтесь со специалистом. |

## 6.2 Порядок выполнения промтов

Каждый промт выполняется отдельно. После каждого — проверка в браузере.

| № | Промт | Зависимость | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Типы данных | Нет | tsc --noEmit |
| 1B | Zustand Store | 1A | tsc --noEmit |
| 1C | Mock Data + Service | 1A | Консоль: нет ошибок |
| 1D | TanStack hooks | 1B, 1C | Консоль: нет ошибок |
| 1E | ListingCard | 1A | Визуально в браузере |
| 1F | Filters + Grid | 1E | Визуально |
| 1G | MarketplacePage | 1D, 1E, 1F | Полный экран |
| 1H | Навигация tabs | 1G | Переключение табов |
| 1I | ListingDetail | 1D | Полный экран |
| 1J | CreateListing | 1D | Форма + валидация |
| 1K | CTA из Positions | 1G | Positions экран |
| 1L | Cooldown Banner | Нет | Визуально |

Правила работы с промтами Claude Code 1. Референсируй компоненты по тексту на экране, не по именам файлов 2. Батчи по экранам, не по фичам 3. После каждого промта — проверка в браузере 4. Не перегружай один промт > 3 изменениями 5. При ошибке: скрин + описание → следующий промт