AYNI GOLD

P2P Маркетплейс токенов

Стратегический анализ и план реализации

Конфиденциальный стратегический документ

Версия 1.0 · Март 2025

Контекст документа Настоящий документ подготовлен по запросу команды AYNI Gold для оценки целесообразности, архитектуры и рисков запуска внутреннего P2P-маркетплейса AYNI-токенов. Анализ охватывает 8 разделов: исследование рынка, концепцию продукта, юридические риски, токеномику, UX/UI, план реализации, риск-матрицу и итоговую рекомендацию. Текущий статус: ~166 холдеров, ~20 активных участников, привлечено ~$900k, чеки от $10k+, DEX-ликвидность ~$100k, жёсткий lock 1–48 месяцев.

— Содержание —

A. Исследование рынка и конкурентов

B. Концепция маркетплейса AYNI

C. Юридические и комплаенс-риски

D. Влияние на токеномику и экосистему

E. UX/UI-концепция

F. План реализации

G. Риски и Anti-patterns

H. Рекомендация: GO / NO-GO и следующие шаги

# Раздел A. Исследование рынка и конкурентов

## A.1 Крипто-проекты с внутренними P2P-маркетами

Анализ реализованных решений вторичной ликвидности в крипто-индустрии:

| Платформа | Модель | Особенности | Применимость для AYNI |
| --- | --- | --- | --- |
| Binance P2P | Order Book + Escrow | Фиат ↔ крипто, KYC обязателен, 0% комиссия, верифицированные продавцы | Частично — escrow-модель релевантна |
| OKX P2P | Fixed-price listing | P2P без AMM, широкий выбор валют, апелляционный арбитраж | Релевантна UX-модель листинга |
| HTX (Huobi) OTC | RFQ + Negotiation | Крупные OTC-сделки, прямые переговоры, white-glove для HNW | Очень релевантно для HNW-сегмента |
| LocalBitcoins (закрыт) | Bulletin Board | Объявления с escrow, репутационная система, высокий fraud-риск | Базовая модель для MVP |
| Paxful | P2P + Escrow | 150+ методов оплаты, рейтинг трейдеров, AML мониторинг | Релевантна система рейтингов |
| Centrifuge (RWA) | Fixed-price, governance | Токенизация реальных активов, Tinlake pool, ограниченный вторичный рынок | Релевантна RWA-логика |
| Goldfinch Protocol | Senior/Junior tranches | Реальное кредитование, лимитированный exit, обратный выкуп | Механика выхода релевантна |
| Republic / AngelList | Secondary market tender | Ограниченные предложения, KYC/AML, аккредитованные инвесторы | Не крипто, но модель полезна |

## A.2 Сравнение торговых моделей

Ключевые архитектурные паттерны вторичной торговли токенами:

| Модель | UX-сложность | Ликвидность | Разработка | Рег. риск | Оптимально для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulletin Board | Низкая ★☆☆ | Зависит от базы | 2–4 нед. | Низкий | MVP < 500 холдеров |
| Order Book Lite | Средняя ★★☆ | Умеренная | 6–10 нед. | Средний | 500–2000 холдеров |
| AMM (DEX) | Низкая (UI) | Высокая | 12+ нед. | Средний | Крупные базы |
| RFQ / OTC Desk | Высокая ★★★ | Низкая | 8–14 нед. | Высокий | HNW > $50k лоты |
| Auction | Средняя ★★☆ | Ситуативная | 8–12 нед. | Средний | Редкие крупные позиции |
| Escrow P2P | Средняя ★★☆ | Умеренная | 4–8 нед. | Средний | Сбалансированный рост |

## A.3 Вторичная ликвидность при малой базе холдеров

Кейсы проектов с < 500 холдерами, запускавших внутренние рынки:

- Goldfinch (ранняя фаза): запустили «желания на выход» через управляющий форум, manually матчили выходящих с новыми участниками. Работало при < 200 активных LP. Ключевой инсайт: при малой базе ручной матчинг + telegram-канал эффективнее смарт-контрактного order book.

- Centrifuge Tinlake: вторичный рынок открылся только после достижения $5M TVL. До этого — redemption window раз в квартал. Урок: не открывать marketplace раньше, чем TVL покроет минимальный спред.

- Harbor Protocol (tokenized RE): P2P-трансфер через whitelist-систему. Только KYC'd участники могли торговать между собой. Простой escrow, 3 сделки/мес. — но именно это позволило избежать SEC-претензий.

- Republic Notes: вторичный рынок работает как tender offer — раз в квартал платформа организует «окно выхода». Нет постоянного рынка, но есть предсказуемость. Очень близко к нуждам AYNI.

Ключевой вывод A.3 При базе < 500 холдеров оптимальна модель «Окно ликвидности» (Liquidity Window) — периодическое (ежеквартальное) P2P-окно, привязанное к циклу выплат PAXG. Это снижает регуляторные риски, упрощает разработку и создаёт предсказуемый пользовательский опыт без необходимости поддерживать постоянный order book.

## A.4 Регуляторные требования при запуске внутренней торговли

Ключевые юридические триггеры при запуске вторичного рынка utility-токена:

- Howey Test: если AYNI-токен торгуется на организованной внутренней площадке, SEC может квалифицировать его как investment contract. Наличие ценообразования, посредника (платформа) и ожиданий прибыли — три из четырёх критериев Howey.

- FinCEN/MSB: организация P2P-маркета может потребовать регистрации как Money Services Business (MSB) в США. Для не-US юрисдикций (BVI, Panama) риск снижается при явном исключении US-резидентов.

- VASP в рамках FATF Recommendation 16: «Travel Rule» обязывает передавать данные отправителя/получателя при трансферах > $1000. Применимо, если AYNI классифицируется как виртуальный актив.

- MiCA (EU): с 2024 года утилитарные токены, торгуемые на организованных площадках, могут требовать регистрации как CASP. Для AYNI критично избежать EU-пользователей на маркетплейсе или получить CASP-лицензию.

- AML/KYC: P2P-маркет создаёт новые точки входа. Каждый участник торгов должен проходить верификацию до допуска к сделкам.

## A.5 Аналоги в не-крипто мире

| Платформа | Сектор | Модель вторичного рынка | Применимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Forge Global | Pre-IPO акции | Broker-matched OTC, accredited only | Высокая — для HNW-сегмента |
| EquityZen | Венчурные доли | SPV-обёртка + tender offer | Высокая — структурная модель |
| Carta | Cap table SaaS | Secondaries через аукционы | Средняя — технологическая модель |
| Republic Notes | Crowd investing | Quarterly liquidity window | Очень высокая — прямая аналогия |
| StartEngine | Equity crowdfunding | Secondary market (SEC Reg A+) | Средняя — только для US |
| Masterworks (Art) | Токенизированное искусство | Internal trading window | Высокая — commodity RWA аналог |

Masterworks — наиболее близкая аналогия: платформа токенизирует картины, периодически открывает trading window для участников, собирает комиссию 1.5% с продаж. При этом явно позиционирует себя как «не биржа», а «технологический провайдер». Это именно та модель, к которой должен стремиться AYNI.

# Раздел B. Концепция маркетплейса AYNI

## B.1 Три архитектурные варианта

### Вариант 1 (MVP): Bulletin Board — Доска объявлений с escrow

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Механика | Продавец создаёт листинг: количество AYNI + запрашиваемая цена в USDC/USDT. Покупатель бронирует лот. Escrow удерживает токены продавца. После оплаты — автоматический обмен. |
| Ценообразование | Свободная цена продавца в диапазоне ±20% от оценочной стоимости (официальная цена × коэффициент майнинга). Предотвращает демпинг. |
| Escrow | Custodial smart contract: AYNI блокируются при создании листинга. При подтверждении оплаты — автоматически переходят покупателю. |
| KYC | Обязателен для обеих сторон. Только верифицированные участники платформы. |
| Комиссия | 2.5% от суммы сделки (удерживается из AYNI или USDC). 50% → операционные расходы, 50% → burn. |
| Разработка | 4–6 недель (1 смарт-контракт, 3 UI-экрана, бэкенд API) |
| Сроки | MVP готов через 6 недель после старта |

### Вариант 2 (V1): Order Book Lite — Бид/аск с матчингом

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Механика | Продавцы выставляют ask-ордера, покупатели — bid-ордера. Движок матчинга закрывает сделки при пересечении цен. On-chain settlement. |
| Ценообразование | Рыночное, с soft limits (max spread от официальной цены ±30%). Price feed от Chainlink или внутренний оракул. |
| Escrow | On-chain: токены замораживаются при выставлении ордера. Smart contract автоматически закрывает сделку. |
| KYC | Обязателен. Дополнительно — верификация кошелька (wallet binding). |
| Комиссия | Maker 0% / Taker 1.5%. 100% комиссии → burn (дефляционный механизм). |
| Разработка | 8–12 недель (matching engine, 2 смарт-контракта, 6 UI-экранов) |
| Риски | Более сложный compliance (closest to regulated exchange), риск low liquidity в order book |

### Вариант 3 (V2): OTC + Liquidity Window — Гибрид для крупных сделок

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Механика | Ежеквартальное «окно ликвидности» (7 дней, совпадает с выплатой PAXG). Продавцы подают заявки. Платформа матчит с покупателями через Dutch Auction. Непроданные лоты возвращаются. |
| Ценообразование | Dutch Auction: цена начинается выше оценочной и снижается до нахождения покупателя. Предотвращает демпинг, создаёт fairness. |
| Escrow | Multi-sig escrow: AYNI TOKEN INC. + независимый кастодиан + смарт-контракт. Максимальная защита. |
| KYC | Enhanced Due Diligence для сделок > $50k. Стандартный KYC для меньших объёмов. |
| Комиссия | 1% с продавца + 0.5% с покупателя. Структура: 40% burn, 30% резервный фонд, 30% операционные расходы. |
| Разработка | 14–20 недель (аукционный движок, расширенный compliance, OTC-desk UI) |
| Целевая аудитория | HNW-клиенты, чеки $50k–$500k, приоритет для крупных лотов (1M+ AYNI) |

## B.2 User Personas на маркетплейсе

| Роль | Мотивация | Болевые точки | Ключевые фичи |
| --- | --- | --- | --- |
| Продавец (после lock-up) | Зафиксировать прибыль без удара по DEX-цене; ликвидность без скольжения | Нет exit-механизма; DEX маленький; не хочет платить gas | Простое создание листинга, custodial escrow, уведомления о сделке |
| Покупатель-новичок | Купить AYNI быстрее/дешевле официального входа; хочет сразу стейкать | Сложный onboarding через DEX; непонятные газ-комиссии | One-click покупка, автоматический стейкинг после покупки, USDC-оплата |
| Покупатель HNW | Купить крупный лот без проскальзывания; due diligence перед сделкой | Нет механизма крупного OTC; нужна прозрачность продавца | OTC-desk, верифицированные продавцы, история позиций, документы |
| Реинвестор | Докупить AYNI для нового стейка; хочет сниженную цену | Нет дисконтного механизма; непонятно как докупать | Автоматическая опция «Reinvest + Buy More», расчёт доходности |

# Раздел C. Юридические и комплаенс-риски

## C.1 Howey Test и риск переквалификации

Четыре критерия Howey Test применительно к AYNI Marketplace 1. Вложение денег — ДА. Покупатель платит USDC/USDT за AYNI. 2. Общее предприятие — ЧАСТИЧНО. Доходность зависит от операций Mineralis, что создаёт общий пул. 3. Ожидание прибыли — ВЫСОКИЙ РИСК. Маркетплейс с ценовой историей создаёт явное ожидание роста цены. 4. Усилия третьих сторон — ДА. Команда AYNI управляет майнингом и выплатами. Вывод: три из четырёх критериев потенциально выполняются. Без юридической структуры маркетплейс существенно повышает риск квалификации AYNI как security в глазах SEC.

## C.2 Лицензионные требования по юрисдикциям

| Юрисдикция | Требования | Риск для AYNI | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| США (SEC/FinCEN) | Broker-dealer лицензия или Reg D exemption. MSB registration для P2P. | Критический | Явно блокировать US-резидентов. Geo-IP + ToS запрет. |
| BVI (текущая) | VASP registration при торговле токенами. Нет прямого запрета P2P. | Средний | Зарегистрироваться как VASP в BVI FSC до запуска. |
| Panama | Закон No. 23 о VASP: регистрация в UAF обязательна. P2P разрешён. | Низкий | Рассмотреть как оперативную юрисдикцию для маркетплейса. |
| EU (MiCA) | CASP лицензия для работы со вторичными рынками криптоактивов. | Высокий | Блокировать EU-резидентов или получить CASP через партнёра. |
| Cayman Islands | VASP или Excluded Digital Token: требует анализа (tokenized commodity). | Средний | Консультация с Cayman lawyers перед принятием решения. |
| Латинская Америка | Перу, Боливия: регулирование в стадии формирования, низкий риск. | Низкий | Мониторинг, нет активных действий требуется. |

## C.3 Структурное решение: ToS-противоречие

Текущие Terms of Service AYNI TOKEN INC. содержат формулировку: «does not operate, control, or endorse any secondary markets». Запуск P2P-маркетплейса напрямую противоречит этому положению.

Предлагаются три структурных решения:

| Вариант | Механика | Преимущества | Риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельное юрлицо (SPE) | Создать AYNI MARKETS LTD (BVI или Panama) — отдельное юрлицо только для маркетплейса. AYNI TOKEN INC. предоставляет техническую инфраструктуру по лицензионному договору. | Чистое разделение рисков; можно адаптировать ToS под каждую сущность; проще получить VASP для SPE. | Двойные операционные расходы; более сложная структура для пользователей. |
| Amendment к ToS | Внести поправку: «AYNI TOKEN INC. предоставляет технологическую инфраструктуру для peer-to-peer трансферов между верифицированными участниками. Это не является операцией биржи.» | Быстро и дёшево; нет новых юрлиц; юридически возможно при правильной формулировке. | Слабая защита при SEC-претензии; не меняет реальный характер операции. |
| P2P-фрейминг (preferred) | AYNI позиционирует себя как «технологическую платформу, облегчающую прямые P2P-трансферы». Платформа = нейтральный технологический посредник, не организатор торгов. | Отраслевой стандарт (Binance P2P, LocalBitcoins использовали эту логику); defensible позиция; минимальные изменения в текущей структуре. | При реальном контроле ценообразования (price limits) аргумент ослабевает. |

Рекомендованная структура Комбинация Вариантов 1 и 3: → Создать AYNI MARKETS LTD (Panama, $2-3k) как операционную сущность маркетплейса. → Позиционировать как P2P Technology Provider, не как биржу. → Обновить ToS обеих сущностей с явным разграничением функций. → Добавить disclosures: «Участники торгуют напрямую. AYNI Markets предоставляет только техническую инфраструктуру эскроу и идентификации.»

## C.4 Разделение ответственности

- AYNI TOKEN INC. (текущая): эмиссия токенов, стейкинг-контракты, выплаты PAXG, операции майнинга. Явно НЕ оперирует вторичным рынком.

- AYNI MARKETS LTD (новая): технологическая платформа P2P-трансферов. Предоставляет escrow-смарт-контракт, KYC-верификацию, UI-маркетплейс. Не устанавливает цены (только soft limits для защиты токена).

- Пользователи: самостоятельно устанавливают цены, инициируют и завершают сделки. Платформа — нейтральный посредник.

## C.5 Необходимые Disclaimers и ToS-изменения

- Добавить Marketplace Addendum в ToS: отдельный документ для участников маркетплейса с явным описанием P2P-характера торгов.

- Запрет для US/EU резидентов: явная геолокационная блокировка + подтверждение в онбординге маркетплейса.

- Risk Disclaimer перед каждой сделкой: «Цена AYNI на маркетплейсе определяется участниками. Прошлые цены не гарантируют будущих. Участие в трансферах является добровольным и не создаёт обязательств AYNI TOKEN INC.»

- AML/KYC Policy Update: включить процедуры для secondary market transactions (source of funds verification для сделок > $10k).

- Smart Contract Audit Disclosure: опубликовать аудит escrow-контракта до запуска маркетплейса.

# Раздел D. Влияние на токеномику и экосистему

## D.1 Сценарии влияния маркетплейса на цену токена

| Сценарий | Условия | Ожидаемый эффект | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) Позитивное давление | Активный спрос на маркетплейсе превышает предложение. Новые участники приходят через маркетплейс быстрее чем через официальный канал. | Рост цены; увеличение TVL; приток новых холдеров; PR-эффект «ликвидный токен». | 35% |
| (B) Негативное давление (дамп) | Несколько крупных держателей одновременно выставляют позиции ниже рынка. Новые покупатели не появляются быстро. | Цена падает, подрывает trust, активирует продажи на DEX со скольжением. | 25% |
| (C) Нейтральная ротация | Маркетплейс используется для перераспределения токенов внутри существующей базы холдеров. Новых денег в систему не поступает. | Стабильная цена; улучшение UX; рост активности, но не рост TVL. | 40% |

Механизм защиты цены Для предотвращения сценария (B) необходимо внедрить Circuit Breakers: → Soft limit: цена листинга не может быть ниже 85% от официальной цены AYNI. → Daily dump limit: не более 10% от floating supply может быть выставлено за 24 часа. → Cooldown: после завершения lock-up — обязательный 7-дневный период перед листингом. → Escrow hold: средства покупателя удерживаются 48 часов (защита от fraud/чарджбэков).

## D.2 Интеграция с дефляционным механизмом

Текущая токеномика предусматривает сжигание 15% Success Fee. Маркетплейс создаёт дополнительный дефляционный канал:

- Комиссия маркетплейса 2.5% → 50% направляется в burn contract → снижение circulating supply.

- При 100 сделках/мес. × $5000 средний объём = $500k GMV → $12,500 комиссии → $6,250 сжигается ежемесячно.

- При текущем supply ~1B AYNI и цене $0.13 = рыночная кап ~$130M. Сжигание $6,250/мес. = 0.0048% supply/мес. Дефляционное давление незначительно в абсолютных числах, но психологически важно.

Рекомендация: внедрить «Burn Ticker» на главной странице маркетплейса — публичный счётчик сожжённых токенов. Создаёт прозрачность и trust-сигнал.

## D.3 Влияние на TVL и staking rate

| Метрика | До маркетплейса | Ожидаемо с маркетплейсом | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| TVL | $900k (текущее) | +15–30% за 6 мес. (новые покупатели стейкают) | Риск каннибализации: покупают, но не стейкают |
| Staking Rate | ~100% (все текущие) | Может снизиться до 70–80% (часть покупателей — спекулянты) | Ввести бонус за немедленный стейк после покупки |
| Активные холдеры | ~166 | +30–50 новых за квартал через marketplace discovery | Низкая активность = ghost listings |
| PAXG-выплаты | Зависят от добычи | Не меняются (маркетплейс не влияет на добычу) | Нет прямого риска |

## D.4 Конкуренция с официальными продажами

Потенциальный конфликт: если токен дешевле на маркетплейсе чем по официальной цене, новые участники будут покупать через P2P, лишая проект прямых поступлений.

- Решение 1: ценовой пол маркетплейса = официальная цена. Маркетплейс никогда не дешевле.

- Решение 2: «Партнёрская программа»: если новый участник приходит через маркетплейс, AYNI получает registration fee ($50–$100). Продавец получает меньше, но не «ноль».

- Решение 3: разные продукты. Официальный канал — свежие токены. Маркетплейс — «бывшие в стейкинге» токены с историей позиции. Это разные предложения для разных покупателей.

# Раздел E. UX/UI-концепция

## E.1 User Flow: Продавец

Полный путь пользователя от завершённой позиции до получения средств:

- Dashboard / My Positions → видит позицию со статусом «Lock-up завершён»

- Нажимает CTA «Вывести или передать» → модальное окно с тремя опциями: Reinvest | Claim to Wallet | List on Marketplace

- Выбирает «List on Marketplace» → 7-дневный cooldown информационный баннер → кнопка «Я понимаю, продолжить»

- Экран создания листинга: количество AYNI (с ползунком), запрашиваемая цена (показывает отклонение от официальной цены), срок листинга (7/14/30 дней)

- Preview: итоговая сумма к получению, комиссия платформы, burn amount, эквивалент в USD

- Подтверждение → escrow-транзакция (AYNI замораживаются) → листинг появляется на маркетплейсе

- Уведомление при появлении покупателя → финальное подтверждение → USDC на кошелёк (T+1)

Ключевые UX-принципы для продавца:

- Никакого crypto-жаргона: «Создать предложение», «Заморозить токены», «Получить оплату» — не «листинг», «escrow», «settlement»

- Прогресс-бар со статусом: Предложение создано → Покупатель найден → Завершено

- Exit-объяснение: почему продавать на маркетплейсе выгоднее чем через DEX (без проскальзывания)

## E.2 User Flow: Покупатель

- Navbar → вкладка «Маркетплейс» (между Earn и Portfolio, или как sub-tab внутри Earn)

- Список доступных предложений: карточки с количеством AYNI, ценой, скидкой/надбавкой к официальной, сроком до истечения, бейджем продавца (KYC verified)

- Фильтры: размер лота (S/M/L), диапазон цен, срок истечения, только со скидкой

- Детальная страница предложения: история позиции продавца (сколько кварталов в стейкинге), текущая yield оценка, PAXG история выплат по этой позиции

- Кнопка «Приобрести» → выбор способа оплаты (USDC / USDT / карта через onramp)

- Подтверждение с summary: получаете X AYNI, стоимость Y USDC, комиссия Z

- После покупки: автоматическое предложение «Застейкать AYNI» с предзаполненной формой

Ключевые UX-принципы для покупателя:

- «Marketplace как магазин» — не биржа: карточки предложений как на Avito/eBay, не order book

- История позиции как trust-сигнал: «эти токены работали 18 месяцев, принесли 0.042 PAXG»

- Zero-click to stake: сразу после покупки — одна кнопка «Начать участие»

## E.3 Интеграция в навигацию

| Вариант | Структура | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| Новый основной таб | Home ¦ Earn ¦ Marketplace ¦ Portfolio ¦ Activity | Максимальная видимость; отдельная воронка | Перегрузка навигации; 5 табов |
| Sub-tab внутри Earn (рекомендован) | Earn: [Stake] [Marketplace] — переключатель внутри секции | Логичная связь стейкинг↔маркетплейс; чистая навигация | Меньше discovery для новых пользователей |
| Контекстная точка входа | CTA только из завершённых позиций (для продавцов) и из раздела «Как купить» (для покупателей) | Максимально contextual; нет лишних табов | Сложнее найти для просмотра |

Рекомендация: Sub-tab внутри Earn для MVP + contextual entry points из позиций. При росте до 500+ холдеров — выделить в отдельный таб.

## E.4 Trust-сигналы на маркетплейсе

- KYC Badge: зелёная галочка «Верифицирован» рядом с именем продавца. Для Enhanced KYC (> $50k позиции) — золотая галочка.

- История позиции: «Токены в стейкинге с [дата]. Выплат получено: X PAXG». Подтверждённые on-chain данные.

- Escrow Status Indicator: анимированный индикатор «Токены заморожены в эскроу» на странице предложения.

- Completion Rate продавца: «Завершил 3/3 сделок». Рейтинговая система после 1+ сделок.

- Публичный Smart Contract: ссылка на верифицированный контракт на Etherscan прямо на маркетплейсе.

## E.5 Комплаенс-язык в интерфейсе

| ❌ Запрещено | ✅ Использовать |
| --- | --- |
| Инвестировать / Вложить | Приобрести / Участвовать |
| Доход / Заработок / Прибыль | Вознаграждение / Распределение / Выплата |
| Портфель инвестиций | Мои позиции / Активное участие |
| Купить дешевле / выгодное предложение | Приобрести по цене участника / Предложение от участника |
| Ожидаемая доходность | Расчётное распределение на основе исторических данных |
| Биржа / Торговля | Маркетплейс участников / P2P-трансфер |
| Продать токены / Торговать | Передать позицию / Завершить участие |

# Раздел F. План реализации

## F.1 Фаза 1: MVP Bulletin Board (4–6 недель)

| Параметр | Детали |
| --- | --- |
| Ключевые фичи | Листинг завершённых позиций ¦ Custodial escrow ¦ KYC-gate ¦ USDC-оплата ¦ Базовая history сделок |
| Технические зависимости | 1 escrow смарт-контракт (аудит обязателен) ¦ Листинг API (CRUD) ¦ KYC-интеграция (Sumsub или текущий провайдер) ¦ Webhook для уведомлений |
| Frontend (React) | 3 экрана: Marketplace List ¦ Listing Creation ¦ Listing Detail ¦ Интеграция в Earn-таб |
| Backend | Listing service (Node.js) ¦ Escrow state machine ¦ Notification service ¦ Price feed (Coingecko / internal) |
| KPI успеха | ≥ 1 завершённая сделка ¦ ≥ 5 активных листингов ¦ 0 security incidents ¦ NPS > 7 |
| Риски | Низкая активность (мало завершённых позиций) — mitigation: seed market с 2–3 тестовыми сделками команды |
| Бюджет | $15,000–$25,000 (разработка: $10–18k, аудит контракта: $3–5k, legal: $2k) |

## F.2 Фаза 2: P2P Market V1 (2–3 месяца)

| Параметр | Детали |
| --- | --- |
| Ключевые фичи | Rating система продавцов ¦ История сделок on-chain ¦ Фильтры и поиск ¦ USDT + onramp ¦ Cooldown механизм ¦ Burn интеграция ¦ Dispute resolution |
| Технические зависимости | Rating contract ¦ Transaction history indexer ¦ Fiat onramp SDK ¦ Price oracle (Chainlink) ¦ Admin panel для арбитража |
| Circuit Breakers | Price floor 85% ¦ Daily dump limit 10% ¦ 7-day cooldown после lock-up |
| KPI успеха | GMV ≥ $50k/мес. ¦ ≥ 10 сделок/мес. ¦ Staking rate покупателей ≥ 60% ¦ Time-to-fill ≤ 14 дней |
| Риски | Compliance challenge (EU/US блокировка) — mitigation: VASP регистрация BVI + geo-IP блокировка |
| Бюджет | $40,000–$60,000 (разработка: $30–45k, legal/compliance: $5–8k, audit: $5–7k) |

## F.3 Фаза 3: Advanced Features V2 (3–6 месяцев)

| Параметр | Детали |
| --- | --- |
| Ключевые фичи | Quarterly Liquidity Window (Dutch Auction) ¦ OTC Desk для HNW (>$50k) ¦ Enhanced KYC ¦ Multi-sig escrow ¦ API для institutional buyers ¦ Bulk listing |
| Технические зависимости | Auction contract (Dutch/sealed-bid) ¦ OTC deal room ¦ Institutional onboarding flow ¦ Multi-sig wallet integration ¦ Reporting API |
| HNW-специфика | Private deal room ¦ White-glove support ¦ Direct negotiation + escrow ¦ NDA-гейт для просмотра крупных лотов |
| KPI успеха | GMV ≥ $250k/квартал ¦ ≥ 2 HNW-сделки ($50k+) ¦ Новых холдеров через маркетплейс ≥ 30% от общего прироста |
| Риски | Регуляторные изменения MiCA 2025 — mitigation: гибкая geo-архитектура, CASP-мониторинг |
| Бюджет | $70,000–$100,000 (разработка: $50–70k, legal: $10–15k, infrastructure: $10–15k) |

## F.4 Метрики успеха маркетплейса

| Метрика | Формула | MVP Target | V1 Target | V2 Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GMV | Сумма всех завершённых сделок | $5k/мес. | $50k/мес. | $250k/квар. |
| Сделок/мес. | Кол-во завершённых транзакций | 2–5 | 10–20 | 30–50 |
| Time-to-Fill | Дней от листинга до продажи | ≤ 30 дней | ≤ 14 дней | ≤ 7 дней |
| Post-buy Staking Rate | % купивших, кто застейкал | >50% | >65% | >70% |
| Spread | % отклонения от официальной цены | ±15% | ±10% | ±5% |
| Conversion Rate | Просмотр листинга → покупка | >5% | >10% | >15% |
| Exit Rate | % завершённых позиций → маркетплейс (vs reinvest) | <20% | <30% | <25% |

# Раздел G. Риски и Anti-patterns

## G.1 Топ-10 рисков запуска маркетплейса

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дамп цены: крупные держатели одновременно продают ниже рынка, обрушивая цену AYNI | Средняя (30%) | Критическое | Ценовой пол 85%, daily dump limit, cooldown 7 дней |
| 2 | Неликвидность: мало покупателей, листинги висят месяцами, убивают UX | Высокая (50%) | Высокое | Отложить запуск до ≥50 завершённых позиций; quarterly window вместо постоянного рынка |
| 3 | Каннибализация официальных продаж: новые участники покупают на маркетплейсе, не через AYNI | Средняя (35%) | Среднее | Ценовой пол = официальная цена; разные ценностные предложения |
| 4 | Репутационный риск: публика видит активные продажи как «все выходят, значит что-то не так» | Средняя (30%) | Высокое | Narrative management: «гибкий выход как фича, не баг»; прозрачные причины продаж |
| 5 | Регуляторный риск: SEC/EU квалифицирует маркетплейс как unregistered exchange | Низкая-средняя (20%) | Критическое | Отдельное юрлицо, geo-блокировка US/EU, P2P-фрейминг, VASP регистрация |
| 6 | Wash Trading: манипуляция ценой через самосделки или координированные трейды | Низкая (15%) | Высокое | KYC binding (нельзя быть продавцом и покупателем), monitoring алгоритмы, admin tools |
| 7 | Smart Contract уязвимость: баг в escrow-контракте → потеря средств пользователей | Низкая (10%) | Критическое | Обязательный аудит (Certik/Hacken) до деплоя, bug bounty программа |
| 8 | Fraud: фейковые KYC, чарджбэки при фиат-оплате, двойное расходование | Средняя (25%) | Среднее | Escrow hold 48ч, KYC с liveness check, фиат только через верифицированные onramp |
| 9 | Технический дефолт: escrow зависает при ошибке сети или oracle failure | Низкая (15%) | Высокое | Emergency pause function, admin recovery mechanism, dispute resolution SLA 48ч |
| 10 | Низкое пост-покупочное стейкинг: люди покупают токены для спекуляции, не стейкают → снижение TVL metric | Средняя (35%) | Среднее | Incentive: бонус 5% PAXG за первые 90 дней стейка после покупки через маркетплейс |

## G.2 Anti-patterns: неудачные внутренние рынки

- Mirror Protocol (Terra): запустил synthetic trading без достаточного collateral и governance. При de-peg UST — мгновенная ликвидация всех позиций. Урок: никогда не запускать маркетплейс без механизмов circuit breaker и emergency pause.

- LocalBitcoins (поздняя фаза): чрезмерный рост без KYC привёл к тому, что платформа стала вектором отмывания денег. Регуляторы в нескольких юрисдикциях заблокировали. В итоге закрылась в 2023. Урок: KYC с первого дня, даже если это убивает конверсию.

- Maple Finance V1: институциональный кредитный протокол без достаточного мониторинга заёмщиков. При дефолте 3AC/FTX — $36M потерь. Урок: централизованный контроль качества участников > автоматизация.

- MineablePunks / Mining token marketplaces: несколько проектов запустили «внутренние маркеты» для горнодобывающих токенов без аудита и liquidity. Ни один не достиг GMV > $100k. Причина: слишком ранний запуск при недостаточной базе холдеров.

- Известный anti-pattern для AYNI: не запускать constant order book при <200 активных холдерах. Пустой order book убивает доверие хуже, чем полное отсутствие маркетплейса. Лучше quarterly window с гарантированной активностью.

# Раздел H. Рекомендация: GO / NO-GO и следующие шаги

## H.1 Финальная оценка: GO с условиями

Вердикт: CONDITIONAL GO — запускать, но не сейчас Текущее состояние (166 холдеров, ~20 активных, $900k TVL) не готово к полноценному маркетплейсу. Однако путь к нему должен начаться немедленно — с подготовительных шагов. Запуск MVP-маркетплейса рекомендован при достижении следующих условий: → ≥ 50 завершённых lock-up позиций (текущих или ближайших кварталов) → TVL ≥ $2M (обеспечивает минимальный спред без коллапса цены) → ≥ 100 верифицированных холдеров → Escrow-контракт прошёл аудит → VASP-регистрация в BVI (или Panama SPE) завершена Ожидаемый срок достижения условий при текущем темпе роста: 4–8 месяцев.

## H.2 Минимальные условия для запуска

| Условие | Текущее состояние | Требуемое | Срок достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Холдеры (total) | ~166 | ≥ 100 верифицированных + ≥ 50 завершённых позиций | 2–4 мес. |
| TVL | $900k | ≥ $2M (для ценовой стабильности маркетплейса) | 4–8 мес. |
| Завершённые позиции | Неизвестно точно | ≥ 50 (sellers supply) | Зависит от lock-up дат |
| Smart contract аудит | Не начат | Сертификат от Certik/Hacken/OpenZeppelin | 4–6 нед. после разработки |
| VASP/Юридическая структура | AYNI TOKEN INC. BVI | AYNI MARKETS LTD (Panama) или BVI VASP | 4–8 нед. |
| ToS обновление | Устаревший | Marketplace Addendum + Jurisdiction блокировки | 2–3 нед. |
| Разработка MVP | Не начата | Escrow контракт + 3 экрана + API | 4–6 нед. |

## H.3 Конкретные Next Steps

| # | Действие | Ответственный | Срок | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудит lock-up позиций: выяснить точное количество позиций, которые завершатся в ближайшие 6 месяцев. Это определяет supply для маркетплейса. | Product / Data | 1 неделя | Критический |
| 2 | Юридическая консультация: получить мнение крипто-юриста (BVI + Panama) по структуре AYNI MARKETS LTD и риску классификации как exchange. | Legal / CEO | 2 недели | Критический |
| 3 | Обновление ToS: добавить Marketplace Addendum, geo-restriction clause, P2P technology provider framing. | Legal | 3 недели | Высокий |
| 4 | Разработка escrow-контракта (MVP): написать и задеплоить в testnet. Параллельно отправить на аудит. | Dev | 4–6 недель | Высокий |
| 5 | User Research: провести интервью с 5–7 текущими холдерами (особенно теми, у кого скоро заканчивается lock-up). Выяснить готовность продавать vs reinvest. | Product / CEO | 2 недели | Высокий |
| 6 | UX-прототип маркетплейса: разработать clickable Figma-прототип и протестировать с Web2 HNW-аудиторией. До написания кода. | Design | 3 недели | Средний |
| 7 | Выбор KPI и аналитика: настроить tracking для маркетплейса (Mixpanel / Amplitude): GMV, time-to-fill, staking conversion. | Product / Analytics | 2 недели | Средний |

## H.4 Итоговая матрица решения

| Фактор | За запуск маркетплейса | Против / Откладывания |
| --- | --- | --- |
| Потребность пользователей | Существующие холдеры с завершающимися lock-up нуждаются в exit | Спрос не подтверждён исследованием — нужны интервью |
| Токеномика | Дополнительный дефляционный канал, новый спрос | Риск ценового давления при малой базе |
| Бизнес-модель | Дополнительный revenue stream (2.5% комиссия) | Каннибализация официальных продаж |
| Регуляторика | P2P-фрейминг даёт defensible позицию | Риск переквалификации в security/exchange |
| Технологии | MVP реализуемо за 6 недель | Аудит контракта обязателен, нельзя пропустить |
| Trust / PR | «Мы обеспечиваем ликвидность» — сильный message для HNW | Активные продажи могут восприниматься как distress signal |
| Timing | Запуск до конкурентов в RWA-mining сегменте | Недостаточная база для ликвидного рынка прямо сейчас |

Финальное резюме и рекомендация AYNI Marketplace — стратегически правильное направление развития платформы. Вторичная ликвидность является критически важным элементом для привлечения HNW-аудитории («я могу выйти, если понадобится») и для масштабирования продукта. Рекомендованный путь: Сейчас (месяц 1–2): Юридика + User Research + ToS обновление Месяц 2–3: Разработка MVP + аудит контракта Месяц 3–4: Тихий запуск с 5–10 seed-сделками (команда + ранние холдеры) Месяц 4–6: Полноценный MVP для всех верифицированных участников Месяц 6–12: V1 с рейтингами, burn-механизмом и quarterly liquidity window Критически важно НЕ запускать маркетплейс без аудита контракта и юридической структуры. Один инцидент (hack или регуляторная претензия) на этапе 166 холдеров может уничтожить проект. Безопасность и compliance — не опции, а необходимость.

AYNI Gold · Конфиденциальный документ · 2025