AYNI GOLD

РОАДМАП ДОРАБОТКИ UI/UX

От 4.8 до 8.0+ за 6 недель

Фазы, задачи, промты для Claude Code

Версия: 1.0 | Дата: 2 марта 2026

На основе: UX Audit v5 + AYNI_Redesign_DesignSpec_v1 + Technical_Implementation_Brief

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

# Обзор роадмапа

Цель: поднять воспринимаемое качество платформы с 4.8/10 до 8.0+ за 6 недель интенсивной работы.

Подход: модификация существующего кода (не перепись с нуля). Промты ссылаются на компоненты по отображаемому тексту/экрану, не по путям файлов.

Принцип: каждая фаза = 2–3 связанных задачи. Не более. Это предотвращает потерю контекста Claude Code и обеспечивает проверку после каждого блока.

Прогрессия оценки:

| Фаза | Старт | Цель | Срок | Фокус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гигиена | 4.8 | 6.0 | 1 нед. | Локализация + плейсхолдеры |
| 2. Консистентность | 6.0 | 7.0 | 2 нед. | Карточки + цвета + типографика |
| 3. UX-потоки | 7.0 | 7.5 | 2 нед. | Onboarding + дашборд + trust |
| 4. Премиум | 7.5 | 8.0+ | 1 нед. | Social proof + анимации + HNW |

ФАЗА 1: ГИГИЕНА — убрать всё, что кричит «beta»

⏱ 5–7 дней  |  🎯 Цель: 4.8 → 6.0

Эта фаза не меняет дизайн — она убирает всё, что снижает восприятие качества при минимальных изменениях в коде. Максимальный ROI.

| # | Задача | Из аудита | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Полная локализация всех строк на RU | Аудит §6,10 — EN в RU-интерфейсе | 2–3 дня |
| 1.2 | Убрать/скрыть «Скоро» плейсхолдеры | Аудит §9 — ощущение beta | 0.5 дня |
| 1.3 | Стандартизация дат и единиц | Аудит §3 — смешение форматов | 1 день |
| 1.4 | Disabled tooltips на кнопках вывода | Аудит §6 — trust breaker | 0.5 дня |
| 1.5 | Локализация экрана Participate | Аудит — весь экран на EN | 1 день |

## Задача 1.1: Полная локализация

Все строки на всех экранах должны быть на языке, выбранном пользователем. Ниже — конкретные строки для замены.

▶ Промт: Локализация экрана истории и достижений

Найди в проекте все английские строки, которые отображаются при русском интерфейсе и замени их. Конкретно:

Экран истории (вкладка «История» на странице «Позиции»):

- "Participated $1000.00" → "Участие: $1 000.00"

- "Deposited $1000.00" → "Пополнение: $1 000.00"

- "3404.83 AYNI locked for 12 months" → "3 404.83 AYNI заблокировано на 12 мес."

- "Added $1000.00 to your balance" → "Зачислено $1 000.00 на баланс"

Экран шахты («Моя Шахта»), блок достижений:

- "Visited 7 days in a row" → "Посещали 7 дней подряд"

- "Visited 14 days in a row" → "Посещали 14 дней подряд"

- "Total participation reached $500" → "Общее участие достигло $500"

- "Reach Level 2" → "Достичь Уровня 2"

- "Visited 30 days in a row" → "Посещали 30 дней подряд"

- "Received your first quarterly payout" → "Получили первую квартальную выплату"

Проверь все i18n/locale файлы. Если строки захардкожены — вынеси в файл переводов.

▶ Промт: Локализация экрана Participate

Экран «Start Participating» полностью на английском. Переведи все строки:

- "Start Participating" → "Начать участие"

- "Acquire AYNI tokens and receive gold-backed distributions from real mining." → "Приобретайте токены AYNI и получайте распределения, обеспеченные золотом."

- "Choose your participation amount" → "Выберите сумму участия"

- "Custom" → "Другая"

- "Minimum amount: $100" → "Минимум: $100"

- "For how long?" → "На какой срок?"

- "Participation activates immediately" → "Участие активируется немедленно"

- "Distributions are calculated based on actual mining output." → "Распределения рассчитываются на основе реальной добычи."

- "By participating, you agree to the terms of service" → "Участвуя, вы соглашаетесь с условиями использования"

- "Get $500.00 in AYNI and activate" → "Получить $500.00 в AYNI и активировать"

- "PROJECTED OUTPUT FOR 12 MONTHS" → "ПРОГНОЗ НА 12 МЕСЯЦЕВ"

- "ESTIMATED GOLD OUTPUT" → "ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ЗОЛОТА"

- "Monthly output" → "Месячный объём"

- "Daily output" → "Дневной объём"

- "First payout" → "Первая выплата"

- "Quarterly payouts" → "Квартальные выплаты"

- "Paid in" → "Выплата в"

- "You will hold" → "Вы получите"

- "After term ends" → "По окончании срока"

- "Withdraw, extend, or convert" → "Вывод, продление или конвертация"

- "EXPECTED DISTRIBUTIONS" → "ОЖИДАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ"

- "How it works" → "Как это работает"

- "Participate" → "Участвовать", "We mine" → "Мы добываем", "You receive" → "Вы получаете"

- "Participating with more than $5,000? Contact our team" → "Участвуете на сумму более $5 000? Свяжитесь с нами"

- Дисклеймер внизу тоже переведи на русский.

- Trust badges: "PeckShield Audited" → "Аудит PeckShield" и т.д.

▶ Промт: Скрыть плейсхолдеры «Скоро» в настройках

На экране «Настройки» есть 3 пункта с меткой «Скоро»:

- Реферальная программа

- Уведомления

- Способы оплаты

Полностью скрой эти пункты из интерфейса (не показывай их вообще, не оставляй с меткой «Скоро»).

Добавь комментарий в коде {/* TODO: включить когда фича готова */} для каждого.

▶ Промт: Disabled tooltips на кнопках вывода

На экране «Позиции» есть кнопки «Вывести» и «Реинвестировать» рядом с блоком «ДОСТУПНО: $0.00».

Когда доступный баланс = 0:

1. Кнопки должны быть в disabled state (opacity 0.4, cursor: not-allowed)

2. При наведении показывать tooltip:

"Выплаты производятся ежеквартально.

Следующая выплата: {date} (ожидается ~{amount})"

3. Используй Radix UI Tooltip.

4. Вместо кнопок, можно также показать инфо-блок:

"Ваша первая выплата будет доступна {date}" с иконкой часов (Clock из lucide-react).

▶ Промт: Стандартизация дат и единиц

Найди все места форматирования дат и замени на русский формат:

- "Mar 29, 2026" → "29 мар 2026"

- "Jun 3, 2026" → "3 июн 2026"

- "Dec 18, 2025" → "18 дек 2025"

Единицы: все "g" → "г" при русском интерфейсе.

Формат чисел: пробел как разделитель тысяч (1 000.00).

В идеале — создай утилиту formatDate(date, locale) и formatGrams(amount, locale) и используй её везде.

✅ Definition of Done фазы 1: Ни одной английской строки при русском интерфейсе. Ни одного «Скоро». Все даты в русском формате. Disabled-кнопки с тултипами.

ФАЗА 2: КОНСИСТЕНТНОСТЬ — единый визуальный язык

⏱ 10–14 дней  |  🎯 Цель: 6.0 → 7.0

Эта фаза приводит все экраны к единому визуальному стандарту из Design Spec v1. Не добавляет новые фичи — только полирует существующие.

| # | Задача | Из аудита | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Единый card-style на всех экранах | Аудит §5,10 — разные стили | 2–3 дня |
| 2.2 | Цветовая система: ограничить золото, добавить статус-цвета | Аудит §4 — золото везде | 2 дня |
| 2.3 | Типографическая иерархия: 1 hero-число на экран | Аудит §2 — конкуренция чисел | 2 дня |
| 2.4 | Единые spacing tokens | Аудит §5 — разные отступы | 2 дня |
| 2.5 | Разрешить противоречия чисел между экранами | Аудит §10 — trust breaker | 2–3 дня |

▶ Промт: Единый card-style

Приведи ВСЕ карточки на всех экранах к единому стилю:

- border-radius: 16px

- border: 1px solid var(--color-border) где --color-border = #E8E6E1

- background: var(--color-surface-card) = #FFFFFF

- box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.04), 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.03)

- padding: 24px (desktop) / 16px (mobile)

- hover: box-shadow увеличивается до 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.06), 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.05)

Экраны для проверки:

1. Главная: hero-блок, панель участия, график, журнал

2. Позиции: обзорный блок, карточка позиции, блок «Доступно»

3. Шахта: карточки добычи, уровня, достижений

Убери жёлтую левую бордюру с карточки позиции на экране «Позиции» — используй общий стиль. Статус «Активный» показывать через badge (зелёный), не через border.

▶ Промт: Цветовая система

Ограничь использование золотого цвета (#C9A84C):

ЗОЛОТО ТОЛЬКО для:

- Hero-числа дохода на главной ($31.64)

- CTA-кнопок конверсии («Участвовать» — gold gradient под кнопкой)

- Premium badge

- Progress ring fill (countdown до выплаты)

Добавь статус-цвета для сумм:

- Зелёный (#2D8A4E) = доступно к выводу

- Золотой = начисляется (в процессе)

- Тёмный (#1A1A1A) = сумма участия

- Красный (#C53030) = списания/комиссии

Все остальные места, где сейчас золотой (progress bar шахты, ссылки, суммы $259.42 на позициях) — замени на primary (#1B3A4B) или соответствующий статус-цвет.

▶ Промт: Типографическая иерархия + разрешение противоречий чисел

Правило: на каждом экране ТОЛЬКО ОДНО hero-число (DM Serif Display, 56px desktop / 40px mobile).

Главная: hero = "Всего начислено: $31.64". Остальные числа ($1,000, $1.17/день) — уменьшить до Inter 24px semibold.

Позиции: hero = "Стоимость позиций: $1 000.00". $259.42 — это другое число (ожидаемое за весь срок).

Шахта: hero = "Сегодняшняя добыча: 0.0020г".

КРИТИЧНО: добавь tooltip с объяснением к каждому числу:

- "$31.64 всего начислено" → tooltip: "Сумма начислений за текущий квартал"

- "$259.42 начислено" → tooltip: "Ожидаемые распределения за весь срок позиции (12 мес.)"

- "$27.30 с начала" → tooltip: "Суммарная стоимость добытого золота на вашей шахте"

Используй иконку (i) из lucide-react («Info») рядом с лейблом + Radix Tooltip.

✅ Definition of Done фазы 2: Все карточки визуально идентичны. Золото ограничено. Одно hero-число на экран. Тултипы на всех числах.

ФАЗА 3: UX-ПОТОКИ — путь пользователя

⏱ 10–14 дней  |  🎯 Цель: 7.0 → 7.5

| # | Задача | Из аудита | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Guided onboarding (3 шага) | Аудит §7 — нет onboarding | 3–5 дней |
| 3.2 | Упрощение Главной (с 12 до 6 блоков) | Аудит §2,8 — перегрузка | 2–3 дня |
| 3.3 | Реструктуризация trust-страницы | Аудит §8 — инфо-взрыв | 3–4 дня |
| 3.4 | Оптимизация навигации | Аудит §7 — избыточность | 1–2 дня |

▶ Промт: Guided onboarding

Создай компонент OnboardingCarousel, который показывается новым пользователям при первом входе в личный кабинет.

3 слайда:

1. «Выберите сумму участия» — иконка Coins (lucide), подтекст: "От $100. Ваши токены привязаны к реальной добыче золота."

2. «Мы добываем золото» — иконка Pickaxe, подтекст: "Лицензированная добыча в Перу. Начисления каждый день."

3. «Вы получаете золото» — иконка Gift, подтекст: "Ежеквартальные выплаты в PAXG — токен, обеспеченный золотом."

CTA на последнем слайде: "Начать участие" (ведёт на страницу Participate).

Кнопка "Пропустить" на каждом слайде.

Храни: localStorage.setItem('onboarding_completed', 'true').

Стиль: модальное окно на всю ширину (max-width 480px), radius 20px, padding 32px, точки-индикаторы слайдов внизу.

Анимация: Framer Motion, slide left/right.

▶ Промт: Упрощение Главной

Реструктурируй экран «Главная»:

СЕЙЧАС (12 блоков): hero + таймер + панель участия + дневные + квартал + дата + шахта + график + журнал + CTA

ЦЕЛЬ (6 блоков):

1. Hero-блок (объединить): hero-число "$31.64 начислено" + под ним "+$1.17 сегодня" + progress ring справа (66 дней)

2. Quick Stats Row (3 компактных карточки): Участие $1,000 | Дневные $1.17/день | След. выплата 3 июн 2026

3. График/Журнал (объединить): tabs "График" | "Журнал" в одном блоке

4. CTA-баннер внизу (персонализированный)

Блок «Моя Шахта» убрать с главной — он доступен через навигацию.

CTA-баннер: вместо генерического "Начните от $100" — показывать:

"Увеличьте участие на $585 и перейдите на уровень Старатель"

▶ Промт: Реструктуризация trust-страницы

Страница «Доверие и прозрачность» перегружена. Разбей её на sub-tabs (Radix UI Tabs):

Tab 1: "Операции" — карта концессий, детали партнёра, оборудование, добыча по месяцам, фото

Tab 2: "Документы" — scoping study, аудиты CertiK/PeckShield, токен инфо (ERC-20, supply)

Tab 3: "Юридика" — AYNI TOKEN INC., Minerales SH, регистрации

Tab 4: "Риски" — таблица рисков, стабфонд, дисклеймер, FAQ

Над tabs — hero-блок с 3 ключевыми цифрами:

"7.9 кг добыто" | "2 концессии" | "47 участников"

Каждый tab — максимум 2 скролла экрана.

✅ Definition of Done фазы 3: Onboarding работает для новых пользователей. Главная легко читается. Trust-страница с tabs. Навигация упрощена.

ФАЗА 4: ПРЕМИУМ ЛОСК — финальная полировка

⏱ 5–7 дней  |  🎯 Цель: 7.5 → 8.0+

| # | Задача | Из аудита | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Social proof на ключевых экранах | Аудит §9 — нет human element | 1–2 дня |
| 4.2 | Микроанимации | Design Spec фаза 11 | 2–3 дня |
| 4.3 | Персонализированные CTA | Аудит §11 — слабая мотивация | 1 день |
| 4.4 | Навигация: backdrop blur + полировка | Design Spec §1.4 | 1 день |

▶ Промт: Social proof

Добавь social proof элементы:

1. Главная, под hero-блоком: компонент ParticipantsBadge:

"✔ 47 участников получают распределения" + 5 mini-аватаров (кружки с инициалами, разные цвета)

Стиль: субтильный, Inter 13px, color text-secondary, аватары 24px с -8px overlap

2. Страница Participate, под CTA-кнопкой:

"Присоединяйтесь к 47 участникам"

3. Trust-страница, hero-блок: "7.9 кг добыто | 2 концессии | 47 участников"

Число 47 должно браться из API (или хардкод с TODO: сделать динамическим).

▶ Промт: Микроанимации

Добавь анимации через Framer Motion:

1. Page transitions: AnimatePresence на роутере, fade + translateY(8px → 0), duration 0.2s

2. Card appear on scroll: каждая карточка на Главной и Позициях:

initial={{ opacity: 0, y: 12 }}

animate={{ opacity: 1, y: 0 }}

transition={{ duration: 0.3, delay: index * 0.1 }}

3. Hero-число: CountUp анимация от 0 до значения при загрузке (1.2s ease-out)

4. Progress ring: draw-in animation (stroke-dashoffset), 1.5s ease-out

5. Кнопки: active scale(0.98), transition 0.1s

ОБЯЗАТЕЛЬНО: поддержка prefers-reduced-motion: все анимации отключаются.

▶ Промт: Навбар полировка

Обнови навигацию:

- Position: sticky top 0, z-index 100

- Background: rgba(255,255,255,0.85) + backdrop-filter: blur(20px) saturate(1.2)

- Border-bottom: 1px solid var(--color-border-light)

- Shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.03)

- Height: 64px desktop / 56px mobile

- Активный пункт: color text-primary + 2px bottom border золотой

- Hover: color text-primary, transition 0.15s

✅ Definition of Done фазы 4: Social proof на 3 экранах. Анимации плавные. Навбар с blur-эффектом. CTA персонализированы.

# Принципы работы с Claude Code

1. Батчи по 2–3 задачи. Не давать промт на всю фазу сразу. После каждого промта — проверить результат в браузере.

2. Ссылки по отображаемому тексту. Вместо: «открой src/components/Card.tsx» — писать: «найди компонент, который отображает карточку с текстом Позиция · Mar 2026».

3. Один экран за раз. Лучше 3 промта по одному экрану, чем 1 промт на 3 экрана.

4. Валидация после каждой фазы. Перед переходом к следующей фазе — пройти по Definition of Done.

5. Скриншоты до/после. Для каждой задачи сохранять скриншот до и после — это помогает оценить прогресс.

— Конец документа —